新竹縣災害復建工程審議機制

- 各類災害復建工程預算書均應列入前述「災害復建工程審查項目表」，以確立鄉鎮市公所或工程主辦單位之審查權責。

- 核列經費達1000萬元以上之復建工程需提送中央主管單位或工程會審查，故1000萬元以上由中央主管單位或工程會審議。

- 各工程類別核列經費達500萬以上、未達1000萬元者，一律提送本府審議。

- 各類災害工程類別核列經費達100萬元以上者（含100萬元），提送20％件數至本府審議。

- 請各類災害工程主管單位於災害復建工程經行政院核定完成後一個月內，將需審議之工程預算書圖送達本府天然災害單一窗口，逾期者一律由各類災害工程主管單位自行負責。

- 審議案件時聘請各類工程專家學者協助辦理，各工程主辦單位應提送審議之工程預算書及設計圖說供審議委員審核並列席說明，審議委員認為預算書、圖，其內容有相互矛盾之情形，或認將來無法執行時，得指示工程主辦單位辦理修正。

- 為辦理本縣各類災害復建工程之審議，均由各類別災害復建工程之管理費支應，以供辦理外聘各類工程專家學者宜及召開會議等所需各項費用。