- 加強5千萬元以下中小型工程品質查核作法

- 前言

查98年度五千萬以下中小型工程案件約佔全年總標案91％，該類工程與社會大眾生活息息相關，民眾感受會更加強烈，故99年度將針對各地方中小型工程加強查核，並優先遴聘當地委員參與查核。

- 檢討分析

經檢視全國施工查核小組96-98年相關查核紀錄，並交叉分析後歸納出數項結論：

- 96-98年3年間，全國標案件數共約9萬2千餘件，其中查核件數約1萬餘件，約佔母體（全國標案件數）1成多。該樣本數量已足以有效反應母體真實狀況。

- 經交叉分析，其丙等比例偏高及標案案件數量亦較高者為道路工程，標案件數20114件，查核丙等比例為3%。

- 排水工程標案件數5918件，水土保持工程標案件數7662件，均係屬標案件數數量較高之類別，其丙等比例雖相對較低（1.6%及1.2%），惟考量其工程屬性，為避免颱風季節造成災害，仍擬安排列入查核主題，以有效掌握水利工程類別之相關施工執行情形。

- 建築工程標案件數量計有3364件，丙等比例為因其多屬與社會大眾生活息息相關之民生工程，擬藉由相關查核，增進工程施工品質，以有效提升民眾對公共工程滿意度。

- 作法

依上開分析結果，針對之查核丙等比例較高之道路工程、特定目的之水利工程及標案件數較多之建築工程，訂定優篩選優先順序如下：

- 道路工程

(1)位於都會區或重要編號道路。

(2)緊鄰或佔用原有車道或人行道之工程。

(3)全民督工通報系統中民眾通報缺失工程。

- 水利工程類

(1)莫拉克受災地區及相關易淹水地區水利工程，工程進度落後10%(含)以上之標案。

(2)水利工程之規劃設計或施工廠商，該公司同一時期標案承攬標案件數超過10件者。

- 建築工程類

(1)振興經濟擴大公共建設4年5千億元「加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫」

(2)「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」所屬校舍重建或補強工程標案。

- 查核委員編組

將依工程專長分成建築工程、道路工程、水利工程、機水電工程等四類，並以地域區分為北、中、南、東四區，屆時將依專長及區域，遴聘當地具相關專長之委員參與查核。

- 回饋

定期檢討各項查核主題的查核結果，分析探討相關缺失原因，擬定相關改善措施，以有效防止缺失不再發生。