新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：99.06.03

工程名稱：98年莫拉克颱風公共設施災後復建工程-尖石鄉義興村竹59線2k+500災害復建

| 乾縮裂縫 |  |
| --- | --- |
| 說明 | 混凝土表面有乾縮裂縫。 |
| 防護欄設置不足 |  |
| 說明 | 防護欄設置不足。 |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：99.06.03

工程名稱：98年莫拉克颱風公共設施災後復建工程-尖石鄉義興村竹59線2k+500災害復建

| 完工日期不符 |  |
| --- | --- |
| 說明 | 施工告示牌完工日期不符。 |
| 護欄設置 |  |
| 說明 | 蜂窩修補不符規範。 |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：99.06.03

工程名稱：98年莫拉克颱風公共設施災後復建工程-尖石鄉義興村竹59線2k+500災害復建

| 工地泥濘臨時排水不良 |  |
| --- | --- |
| 說明 | 工地泥濘臨時排水不良。 |
| 新舊擋土牆介面銜接不良 |  |
| 說明 | 新舊擋土牆介面銜接不良。 |