主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件

注意事項修正草案總說明

為利主辦機關審核民間依促進民間參與公共建設法第四十六條規定所提出自行規劃申請參與公共建設案件，本會於九十一年三月一日訂定「主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件注意事項」（以下簡稱注意事項），九十四年六月二十四日修正適用範圍，納入營運-移轉之參與方式辦理者，以擴大民間自行規劃參與公共建設之方式。
　　惟實施以來，民間申請人迭有反應申請參與政府提供土地、設施案件之審核時程冗長，效率不佳，延誤投資時效，降低民間參與意願；抑或政府政策不明，民間申請人投入人力、物力規劃遞件後，政府以不符政策方向駁回申請案，徒增申請人備標成本與風險。

為應法規鬆綁，縮短行政審核時程及降低民間備標成本，且鑑於現行作業機制尚有改善精進之處，爰參酌過往主辦機關辦理民間自行規劃申請參與公共建設案例修正本注意事項，本次修正要點如下：

- 政府提供土地、設施案件之審核作業程序修正為「公開徵求自行規劃構想書」及「公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件」二階段。（修正第六點）

- 政府提供土地、設施案件之初步審核作業，增訂公開說明會、政策公告，以及規劃構想書應載明之內容等。（修正第七點）

- 增訂公開說明會之辦理原則與進行方式。（修正第八點）

- 政府提供土地、設施案件之再審核作業，增訂主辦機關得參採民間規劃構想書訂定公告及招商文件，以及其應包含之項目內容。（修正第九點）

- 增訂民間得促請主辦機關啟動公開說明會及政策公告機制。（修正第十點）

- 民間申請人之規劃構想，經主辦機關參採應給予優惠條件之機制，並刪除優先承做權。（修正第十一點）

- 修正審核期間之起計方式。（修正第十三點）

- 修正民間自行規劃案件未成案之後續處理方式。（修正第十九點）

主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件

注意事項修正草案條文對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一、(目的) 為利主辦機關審核民間依促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)第四十六條規定所提出自行規劃申請參與公共建設之案件，訂定本注意事項。 | 一、(目的) 為利主辦機關審核民間依促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)第四十六條規定所提出自行規劃申請參與公共建設之案件，訂定本注意事項。 | 本點未修正。 |
| 二、(政府與民間之角色) 民間自行規劃申請參與公共建設案件，主辦機關與民間應本於創造公共利益之目的，基於合作之觀念，共同推動公共建設。 | 二、(政府與民間之角色) 民間自行規劃申請參與公共建設案件，主辦機關與民間應本於創造公共利益之目的，基於合作之觀念，共同推動公共建設。 | 本點未修正。 |
| 三、(適用範圍) 促參法第三條之各項公共建設，民間均得依促參法第四十六條規定自行規劃申請參與。 | 三、(適用範圍) 促參法第三條之各項公共建設，民間均得依促參法第四十六條規定自行規劃申請參與。 | 本點未修正。 |
| 四、(申請案件之種類) 民間自行規劃申請參與公共建設案件，區分如下： (一)民間自行備具土地案件：指民間自行規劃案件所需土地，民間申請人可自行取得公、私有土地之所有權或使用權，不需主辦機關依促參法之相關規定提供或協助取得者。 (二)政府提供土地或設施案件：指民間自行規劃案件所需土地、設施，需主辦機關依促參法之相關規定提供或協助取得者。 | 四、(申請案件之種類) 民間自行規劃申請參與公共建設案件，區分如下： (一)民間自行備具土地案件：指民間自行規劃案件所需土地，民間申請人可自行取得公、私有土地之所有權或使用權，不需主辦機關依促參法之相關規定提供或協助取得者。 (二)政府提供土地或設施案件：指民間自行規劃案件所需土地、設施，需主辦機關依促參法之相關規定提供或協助取得者。 | 本點未修正。 |
| 五、（民間自行備具土地案件之審核作業） 民間自行備具土地案件之審核作業如下： (一)民間得先洽商主辦機關意見後，擬具促參法第四十六條第一項規定之文件，向主辦機關提出申請。其中之興建、營運計畫應載明該申請案所涉公共建設之系統、配置、期程、品質、功能及達成規劃目標之技術、方法。 (二)申請案依權責非主辦機關所能自行決定者，主辦機關應邀請相關機關或專家、學者組成審核委員會，共同審核；主辦機關依權責能自行決定者，得逕行審核。 (三)主辦機關應先就民間申請人所提計畫是否符合主辦機關政策需求、有無法令禁止事項、所附文件是否符合相關規定、政府可得協助或配合事項、整體計畫之可行性，予以審核。必要時，得限期民間申請人提出修正計畫或進行協商。 (四)民間自行規劃案經審核通過者，主辦機關應將審核通過之條件通知民間申請人；未獲通過者，主辦機關應備具理由，通知民間申請人。 主辦機關得依政策需求，對於可供民間自行備具土地規劃參與公共建設興辦項目、協助事項、作業程序主動予以公告。 | 五、（民間自行備具土地案件之審核作業） 民間自行備具土地案件之審核作業如下： (一)民間得先洽商主辦機關意見後，擬具促參法第四十六條第一項規定之文件，向主辦機關提出申請。其中之興建、營運計畫應載明該申請案所涉公共建設之系統、配置、期程、品質、功能及達成規劃目標之技術、方法。 (二)申請案依權責非主辦機關所能自行決定者，主辦機關應邀請相關機關或專家、學者組成審核委員會，共同審核；主辦機關依權責能自行決定者，得逕行審核。 (三)主辦機關應先就民間申請人所提計畫是否符合主辦機關政策需求、有無法令禁止事項、所附文件是否符合相關規定、政府可得協助或配合事項、整體計畫之可行性，予以審核。 (四)民間自行規劃案經審核通過者，主辦機關應將審核通過之條件通知民間申請人；未獲通過者，主辦機關應備具理由，通知民間申請人。 十、（協商之進行） 主辦機關審核民間自行規劃案件，必要時，得限期民間申請人提出修正計畫或進行協商。 二十一、（政府政策公告） 主辦機關得依政策需求，對於可供民間自行規劃參與公共建設興辦項目、協助事項、作業程序主動予以公告，審核作業依本注意事項辦理。 | - 按修正後之作業流程，政府提供土地、設施案件所稱之協商，係指甄審委員會辦理綜合評審時所進行之協商，與民間自行備具土地案件之協商定義不同，爰將現行第十點協商進行之規定，修正納入第五點第一項第三款後段。 - 另將現行第二十一點修正納入第二項，明定民間自行備具土地案件，主辦機關得視需要辦理政策公告。至政府提供土地、設施案件已將政策公告改列為必要程序，並規範於第七點第一項第一款。 |
| 六、（政府提供土地、設施案件之審核作業程序） 政府提供土地及設施案件之審核作業，基於審核效率及降低民間準備之成本，分公開徵求自行規劃構想書及公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件二階段。 | 六、（政府提供土地、設施案件之審核作業程序） 政府提供土地、設施案件之審核作業，基於審核效率及降低民間準備之成本，分初步審核及再審核二階段。 | - 按現行政府提供土地及設施案件之審核作業，可區分為「初步審核」、「再審核－民間申請人完整文件」及「再審核－公開徵求其他民間投資人」三階段。 - 為簡政便民，提升行政審核效率，爰整併為「公開徵求自行規劃構想書」及「公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件」二階段作業。 |
| 七、（政府提供土地、設施案件公開徵求自行規劃構想書程序） 政府提供土地、設施案件公開徵求自行規劃構想書程序如下： - 主辦機關應依政策需求，對於可供民間自行規劃參與公共建設興辦項目、協助事項、作業程序等資訊主動公告於主管機關及主辦機關之網站；政策公告期間，應視公共建設之內容與特性，合理定之。 - 主辦機關於政策公告前，應辦理公開說明會，廣徵相關民眾及團體之意見，並納入規劃考量；各界意見之處理情形，應於政策公告時，一併公告。 - 民間申請人依政策公告提出規劃構想書，應載明民間申請人基本資料、土地基本資料（含政府設施或土地之範圍）、初步規劃構想、效益評估、需協助之事項等，供主辦機關後續訂定公開徵求促參法第四十六條第一項規定完整文件之公告及招商內容時參採。 | 七、（政府提供土地、設施案件之初步審核作業） 政府提供土地、設施案件之初步審核作業如下： (一)民間申請人應先提出規劃構想書，載明民間申請人基本資料、初步規劃構想、土地基本資料（含政府設施或土地之範圍）、對政府之效益評估、需政府協助之事項等，由主辦機關進行初步審核。 (二) 民間申請人提出規劃構想書後，主辦機關應於一周內將此規劃構想書之案名、簡要內容、使用政府土地、設施等資訊，公開於主管機關之民間參與公共建設投資資訊及主辦機關之資訊網路中。 (三) 規劃構想書依前款規定公開後十五日內，有其他民間申請人就同一政府土地、設施提出不同公共建設種類之自行規劃構想書者，主辦機關於初步審核時應併同考量，至多擇定一家進行再審核。 (四) 民間申請人提出規劃構想書後，主辦機關得邀請相關機關或專家、學者組成審核委員會，共同初步審核。 (五) 主辦機關應就民間申請人之規劃構想書是否符合主辦機關政策需求、民間使用政府土地或設施之效益、需政府協助事項、有無法令禁止事項、民間申請人是否同意後續規劃內容公開等事項進行初步審核。 (六) 民間規劃構想書經初步審核通過者，主辦機關應將初步審核結果公開於主管機關之民間參與公共建設投資資訊及主辦機關之網路資訊中，並將初步審核通過之條件、後續規劃內容之程度，通知民間申請人，並指定於一定期間內進一步規劃，提出促參法第四十六條第一項規定之文件。 (七) 民間規劃構想書經初步審核未獲通過者，主辦機關應備具理由，通知民間申請人。 前項第三款之期間，於以促參法第八條第一項第五款（OT）規定之參與方式辦理之案件，主辦機關得予縮短。但不得少於五日。 二十一、（政府政策公告） 主辦機關得依政策需求，對於可供民間自行規劃參與公共建設興辦項目、協助事項、作業程序主動予以公告，審核作業依本注意事項辦理。 | - 現行第二十一點政策公告之規定納入第一項第一款，改列為主辦機關提供土地、設施案件之必要程序，以供民間申請人依循，迅速提出符合主辦機關所需之規劃構想書，節省備標成本與時間。且明定政策公告應同時公開於主管機關與主辦機關之網站，以廣為週知；政策公告期間，則參照政府規劃之促參案精神，視公共建設內容與特性合理定之。 - 政府提供土地、設施予民間規劃投資，因涉及社會大眾機會均等議題，爰增訂主辦機關於政策形成階段應辦理公開說明會，廣徵各界意見，納入規劃考量，且將意見處理情形一併納入政策公告，以落實資訊公開及公眾參與之原則。 - 第一項第三款由現行第一項第一款移列，並明定民間申請人應依政策公告內容研提規劃構想書，供主辦機關參採。 - 修正後之作業流程，因已將主辦機關政策公告改列為起始步驟，且無初步審核程序，現行第一項第二款、第四款及第二項規定已無需要，故刪除之。另為能充分運用民間創意，爰刪除現行第一項第三、五、六及七款有關初步審核時，至多擇一進行再審核之相關規定，俾利主辦機關能夠廣納各家規劃構想書之建議，作為後續訂定公開徵求促參法第四十六條第一項規定完整文件之公告及招商內容時參採。 |
| 八、（公開說明會之辦理） 主辦機關依前點第一項第二款規定辦理公開說明會時，應落實資訊公開、公眾參與之原則，並依下列方式進行： - 主辦機關應於說明會舉行十日前，將說明會事由及依據、政府提供之土地或設施資訊摘要、舉行時間、地點與議程、邀請參與之人員等事項，公布於主管機關及主辦機關之網站。 - 說明會應作成紀錄，載明參加人員所為書面或言詞之陳述意見，以及主辦機關對其意見之處理情形。以言詞之陳述意見者，得僅記載其要旨；紀錄得以錄音、錄影輔助之。 |  | - 本點新增。 - 明定公開說明會之辦理原則與進行方式，俾利主辦機關有所依循。 |
| 九、（政府提供土地、設施案件公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件程序） 政府提供土地、設施案件公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件程序如下： - 主辦機關應依政策需求，訂定公告及招商文件，公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件。其公告摘要應公開於主管機關及主辦機關之網站；公開徵求期間，應視公共建設之內容與特性，合理定之。 - 主辦機關為訂定公告及招商文件，得參採民間申請人依第七點第一項第三款提出之規劃構想書內容，並應將參採內容及依第十一點給予之優惠條件，於公開徵求前款完整文件時，一併公告。 - 第一款公告內容，應依各該公共建設之性質，載明下列事項： - 公共建設計畫之性質、基本規範、許可年限及範圍。 - 民間申請人之資格條件。 - 申請案件之甄審項目及甄審標準。 - 有無協商事項。 - 公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。 - 容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。 - 第二款之參採內容及其優惠條件。 - 第一款招商文件內容，除應包括第三款公告內容外，至少應包括下列項目： - 申請文件主要內容及格式。 - 申請案件之評定方式及評審時程。 - 政府承諾及配合事項。 - 協商項目及程序。 - 議約及簽約期限。 - 投資契約草案。 - 民間申請人應於公告所定期限屆滿前，依促參法第四十六條第一項規定，擬具相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書、其他法令及公告規定文件，向主辦機關提出申請。其中之興建、營運計畫應載明公共建設之系統、配置、期程、品質、功能及達成規劃目標之技術、方法。 - 主辦機關為審核申請案件，應成立甄審委員會進行評審。甄審委員會之組成及運作、次優申請人之遞補適用促參法第四十四條、第四十五條之規定。 | 八、（政府提供土地、設施案件之再審核作業） 政府提供土地、設施案件之再審核作業如下： (一) 民間申請人向主辦機關提出促參法第四十六條第一項所規定之文件，主辦機關應進行再審核。其中之興建、營運計畫應載明公共建設之系統、配置、期程、品質、功能及達成規劃目標之技術、方法。 (二)主辦機關為進行再審核作業，應邀請相關機關或專家、學者組成審核委員會進行再審核。 (三)案件經審核委員會再審核合格者，主辦機關應協商民間申請人同意規劃案公開之內容，並將協議同意公開之內容、主辦機關最低功能及效益需求、經審核委員會同意之審核標準及投資契約書草案要項，公開徵求其他民間投資人。其公開摘要應公開於主管機關之民間參與公共建設投資資訊及主辦機關之資訊網路中，公開徵求期間以四十五日為限。 (四)民間申請人提出之規劃案，經依第三款公開徵求其他民間投資人參與者，審核委員會應就其他民間投資人所遞送之興建計畫、營運計畫、財務計畫等相關文件內容是否符合公開徵求之規定及標準，予以再審核；其經再審核合格者，則併同民間申請人之規劃案評選出最優申請人，必要時得選出次優申請人。 前項第三款規劃案公開之內容，得允許其他民間投資人在使用同一土地、設施，並符合最低功能及效益需求下，提出修正規劃案。 審核委員會之組成及運作、次優申請人之遞補準用促參法第四十四條、第四十五條之規定。 | - 點次變更。 - 將現行「民間申請人提出促參法第四十六條第一項規定之文件」及「其他民間投資人遞送申請文件」兩階段審核作業，修正為併行辦理。其理由如次： - 現行主辦機關辦理民間申請人再審核暨協商民間申請人同意規劃案公開之內容，以及公開徵求其他民間投資人等作業，其於時間序列上係接續進行。 - 惟主辦機關與經再審核合格之民間申請人協商規劃案公開之內容時，往往需耗費較多時日進行溝通，以求共識。若依現行規定，需俟協商程序完成後，方得續辦公開徵求其他投資人，則民間申請人於結束協商後，尚需歷經公開徵求其他民間投資人遞件暨遴選最優申請人之等待過程，整個審核時程過於冗長；且其他潛在投資者亦擔心其對案情的瞭解程度不若原民間申請人，致影響其參與競標之意願。 - 為簡政便民，縮短審核時程，提高競爭性，爰予以修訂。 - 依前項說明，刪除現行第二項規定，並修正整併現行第一項各款及第三項規定如次： - 第一項第一款明定主辦機關應依政策需求訂定公告及招商文件，且公開徵求民間自行規劃促參案件完整文件之等標期間，應參照政府規劃案件之精神，視公共建設內容與特性合理定之。 - 第一項第二款明定主辦機關得參採民間規劃構想書內容，訂定公告及招商文件；同時應將參採內容及給予民間申請人之優惠條件，一併公告。 - 為利民間申請人於符合公開內容之前提下，提出促參法第四十六條第一項規定之完整文件，並利主辦機關辦理審核作業時依循，爰於第一項第三款至第五款明定公告及招商文件內容，以及民間申請人應擬具之文件內容。 - 現行第三項規定移列第一項第六款，明定申請審核作業適用促參法第四十四條、第四十五條規定，故將現行「審核」委員會修正為「甄審」委員會。 |
| 十、（促請主辦機關啟動公開說明會及政策公告機制） 民間得主動提出初步規劃構想，載明公共建設之興辦項目及其所涉政府土地、設施之基本資料，促請主辦機關辦理公開說明會及政策公告。但有下列情形之一者，主辦機關得不予受理： - 民間之初步規劃構想不符政策需求。 - 主辦機關已依促參法第四十二條進行可行性評估或先期規劃。 前項不予受理之情形，主辦機關應於二週內載明原因，以書面通知民間。 |  | - 本點新增。 - 民間得主動促請主辦機關行使職權，啟動公開說明會及政策公告之機制。惟民間所提之初步規劃構想，如不符政策需求、或已進行可行性評估及先期規劃者，主辦機關得不予受理。 - 另，由於前項所述不予受理之情形應屬明確瞭然，故於第二項明定主辦機關應於一定期限內通知民間不予受理之情形與理由，以避免行政作業拖延。 |
| 十一、（民間申請人規劃構想之保障） 主辦機關依第九點第一項第二款規定參採民間申請人提出之規劃構想書內容，訂定公告及招商文件者，評選時得給予民間申請人優惠條件。但該優惠條件不包含優先承做權在內。 前項優惠條件由主辦機關提甄審委員會決定，並應與參採內容之價值等值，符合公平合理原則。 | 十三、（原提案人之保障） 主辦機關依第八點第一項第三款規定協商民間申請人將規劃案內容公開徵求其他民間投資人者，評選時民間申請人得享有優惠條件或優先承做權；其優惠方式由主辦機關提審核委員會決定，並於公開徵求其他民間投資人時，一併公告。 | - 點次變更。 - 第一項刪除優先承作權。因修正後之作業流程，係由主辦機關訂定公告及招商文件，其雖得參採民間申請人提出之規劃構想書內容，但相較於現行與民間申請人協商公開促參法第四十六條規定之規劃案內容，以做為徵求其他投資人之主要依據，民間申請人之貢獻度明顯減少，已毋須給予優先承作權，爰刪除之，以確保公平性及競爭性，避免影響投資人參與意願。惟優惠條件仍應適度給予，俾鼓勵民間積極提案。 - 第二項移列自現行第一項後段，並增訂優惠條件之給予應符合公平合理原則。 |
| 十二、（申請案之補正） 申請案應備文件不合規定時，主辦機關得酌定相當期間通知補正，屆期未補正或不能補正者，不予受理。 | 九、（申請案之補正） 申請案應備文件不合規定時，主辦機關得酌定相當期間通知補正，屆期未補正或不能補正者，不予受理。 | 點次變更。 |
| 十三、（審核期間） 審核期間最長以六個月為限。但必要時得延長六個月，並以一次為限。 前項審核期間之計算方式如下： - 民間自行備具土地案件，自主辦機關受理申請文件之次日起算，至書面通知審核結果之日止。 - 政府提供土地、設施案件，自規劃構想書之徵求期間屆滿之次日起算，至書面通知評審結果之日止。 公開徵求促參法第四十六條第一項規定完整文件之期間、通知補正期間，不計入審核期間。 | 十一、（審核期間） 審核期間最長以六個月為限。但必要時得延長六個月，並以一次為限。 | - 點次變更。 - 增訂第二項審核期間計算方式之規定，俾利主辦機關依循。 - 公開徵求申請人之期間及通知補件、修正計畫期間，並非主辦機關之審核期間，應不予計入，爰增訂第三項規定。 |
| 十四、（審核結果公開） 民間自行規劃案件，獲審核通過者，主辦機關應將政府承諾或協助事項，公開於主管機關及主辦機關之網站。 | 十二、（審核結果公開） 民間自行規劃案件，獲審核通過者，主辦機關應將政府承諾或協助事項，公開於主管機關之民間參與公共建設投資資訊及主辦機關之資訊網路中。 | - 點次變更。 - 修正文字用語，以求統一。 |
|  | 十四、（原提案人智慧財產權之保障） 民間申請人依促參法第四十六條規定所提之相關文件，經協商改由政府公開辦理徵求其他民間投資人時，其智慧財產權依相關法規辦理；智慧財產權對價之負擔，應於公開徵求其他民間投資人時一併公告。 | - 本點刪除。 - 修正後之作業流程，已無現行與民間申請人協商提案內容，做為公開徵求其他投資人為主要依據之情形，爰刪除之。 |
| 十五、（政府協助或配合事項之處理） 申請案中政府協助或配合事項，其非主辦機關之權責範圍內所能自行決定者，主辦機關應會商有關機關或報上級機關核定之。 | 十五、（政府協助或配合事項之處理） 申請案中政府協助或配合事項，其非主辦機關之權責範圍內所能自行決定者，主辦機關應會商有關機關或報上級機關核定之。 | 本點未修正。 |
|  | 十六、（工作小組之成立） 主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件，得視需要成立工作小組。 前項工作小組之組成及工作內容，準用民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法第八條、第九條及第十五條之規定。 | - 本點刪除。 - 就民間自行備具土地案件而言，主辦機關為辦理審核作業，自得本於權責成立工作小組。 - 其次針對政府提供土地、設施案件，依第九點第一項第六款規定，甄審委員會之組成及運作、次優申請人之遞補，適用促參法第四十四條及第四十五條；而依甄審委員會之組織及評審辦法第十三條及第十四條，業已規範工作小組成立事宜。 - 綜上，無須另訂本點，爰刪除之。 |
| 十六、（申請人陳述意見之機會） 主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件，應予民間申請人陳述意見之機會。 | 十七、（申請人陳述意見之機會） 主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件，應予民間申請人陳述意見之機會。 | 點次變更。 |
| 十七、（協助審核工作顧問之聘請） 主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件，涉及技術或專業之處理事項，得聘請相關專業顧問，協助辦理相關作業。 | 十八、（協助審核工作顧問之聘請） 主辦機關審核民間自行規劃申請參與公共建設案件，涉及技術或專業之處理事項，得聘請相關專業顧問，協助辦理相關作業。 | 點次變更。 |
| 十八、（投資契約草案之擬訂） 投資契約草案之擬訂，得由主辦機關與民間申請人協商後決定。 | 十九、（投資契約草案之擬訂） 投資契約草案之擬訂，由主辦機關與民間申請人協商後決定。 | - 點次變更。 - 就民間自行備具土地案件而言，投資契約草案之擬訂，本得由主辦機關與民間申請人協商決定之。 - 至政府提供土地、設施案件，依第九點第一項第一款、第四款及第六款規定，公告及招商文件係由主辦機關訂定，惟主辦機關亦得視需要，與民間申請人協商後決定之。 |
| 十九、（民間自行規劃案件未成案之後續處理） 民間自行規劃之申請案件如未能成案，主辦機關得基於公共利益之考量及相關法令之規定，依政策需要檢討適宜時間點後，將該計畫做下列處理： - 重新政策公告，或調整招商內容後，重新公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件。 - 改依促參法第四十二條辦理。 - 改由政府自行興建、營運。 前項第一款如涉及政策公告變更者，主辦機關應重新辦理公開說明會。 | 二十、（民間自行規劃案件改由政府規劃之要件及處理） 民間自行規劃之申請案件未獲審核通過，或未依規定取得土地所有權或使用權時，主辦機關得基於公共利益之考量及相關法令之規定，將該計畫依促參法第四十二條規定公告徵求民間投資或由政府自行興建、營運。 | - 點次變更。 - 明定民間自行規劃案件未成案之後續處理方式，俾供主辦機關依循。 |
| 二十、（詳細作業程序） 主辦機關得依本注意事項，自行訂定詳細之作業程序。 | 二十二、（詳細作業程序） 主辦機關得依本注意事項，自行訂定詳細之作業程序。 | 點次變更。 |

圖一：民間自行規劃申請參與公共建設民間自行備具土地案件主要作業流程

民間依促參法第46條規定提出申請

審核要項：

- 是否符合政策需求

- 有無法令禁止事項

- 所附文件是否符合相關規定

- 政府可得協助或配合事項

- 整體計畫之可行性

主辦機關組成審核委員會或逕行審核

六個月

得再延長六個月

審核結果

不通過

備具理由

通知民間申請人

通過

依規定時間籌辦

簽訂投資契約

依法興建營運

是否受理

圖二：民間自行規劃申請參與公共建設主辦機關提供土地、設施案件主要作業流程(修正草案)

主辦機關辦理公開說明會

民間得主動提出初步規劃構想，促請主辦機關辦理公開說明會及政策公告。

- 公開說明會相關事項，應於辦理十日前公布於主管機關及主辦機關之網站，且應落實資訊公開、公眾參與之原則。

- 說明會應作成紀錄，紀錄得以錄音、錄影輔助之。

是

否

- 主辦機關應依政策需求，對於可供民間參與公共建設興辦項目、協助事項、作業程序，予以公告。

- 公開說明會之各界意見處理情形，應於政策公告時，一併公告。

- 主辦機關原則應予受理，但有下列情形之一者，得不予受理：

- 初步規劃構想不符政策需求。

- 主辦機關已進行可行性評估或先期規劃。

二週內書面通知民間申請人

主辦機關政策公告

徵求自行規劃構想書

公開徵求自行規劃構想書

有無民間申請人提出規劃構想書

- 主辦機關對於申請案件，應於六個月內核定之。必要時，得延長六個月，以一次為限。

- 審核期間之計算，係自規劃構想書之徵求期間屆滿之次日起算，至書面通知評審結果之日止。

無

有

- 主辦機關得參採民間規劃構想書內容，依政策需求訂定公告及招商文件。必要時，得聘請專業顧問協助。

- 公告及招商文件若有參採民間規劃構想書內容者，得給予優惠條件；其優惠條件由甄審委員會決定。

以六個月為原則，必要時得再延長六個月

主辦機關訂定公告及招商文件

公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件

- 公開徵求完整文件之期間，應視公共建設之內容與特性，合理定之。

- 公告及招商文件若有參採民間規劃構想書內容者，應一併公告優惠條件。

主辦機關公開徵求促參法第四十六條第一項規定之完整文件

- 主辦機關得依政策需要檢討適宜時間點後：

- 重新政策公告，或調整招商內容後，重新公開徵求完整文件。惟如涉及原政策公告內容變更者，主辦機關應重新辦理公開說明會。

- 改依促參法第四十二條辦理。

- 改由政府自行興建、營運。

- 民間申請人應依促參法第四十六條規定擬具相關文件，向主辦機關提出申請。

所有民間申請人

遞送完整文件

甄審委員會進行評審

無最優

申請人

選出最優

申請人

依規定時間籌辦

簽訂投資契約

依法興建營運