新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.08.29
工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案
工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。
說明	工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。
移植喬木折根，植六深度、支柱等施作不合規範，請改善。
說明	移植喬木折根，植六深度、支柱等施作不合規範，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.08.29
工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案
工地現場材料(如肥料)直接堆置在地面不符規定。
說明	工地現場材料(如肥料)直接堆置在地面不符規定。
施工圍籬未裝設夜間照明燈。
說明	施工圍籬未裝設夜間照明燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.08.29
工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案
臨東興圳未設置警告設施及標示。
說明	臨東興圳未設置警告設施及標示。
已施作完成之邊坡，部分防護網有不足情形，易造成雨水沖刷情形。
說明	已施作完成之邊坡，部分防護網有不足情形，易造成雨水沖刷情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.08.29
工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案
進出工區車輛無洗車台設置，汙染出入口周遭附近路面。
說明	進出工區車輛無洗車台設置，汙染出入口周遭附近路面。
縫隙未填實….等，請再行試作，以為工班之施作依據。
說明	乾砌卵石工法試作，部分尚有缺失，如：縫隙未填實….等，請再行試作，以為工班之施作依據。