新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.09.04
工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程
少部分已施設之PC路面，打毛有不足之現象。
說明	少部分已施設之PC路面，打毛有不足之現象。
L型側溝部份施作完成遭破壞請修護。
說明	L型側溝部份施作完成遭破壞請修護。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.09.04
工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程
部份L型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。
說明	部份L型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。
工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。
說明	工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.09.04
工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程
4K+037左側段W型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。
說明	4K+037左側段W型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。
建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。
說明	截水溝之跌水設施僅設計鋪設10cm=t(厚度)之PC建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.09.04
工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程
。
說明	改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。
改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。
說明	改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。。