新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.01.07
工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程
.刨除PU跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。
說明	.刨除PU跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。
跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。
說明	跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.01.07
工程名稱: 照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程
相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成PU跑道完成面之污損。
說明	起跑點PU跑道已進行施作，相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成PU跑道完成面之污損。
起跑點PU跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。
說明	起跑點PU跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：109.12.17
工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程
跑道既有排水孔請隨時保持暢通。
說明	跑道既有排水孔請隨時保持暢通。
PU跑道基層有部分區域噴塗不均勻。
說明	PU跑道基層有部分區域噴塗不均勻。

新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：110.01.07
工程名稱：照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程
跳遠砂坑貯砂未適當保護，造成PU橡膠粒混雜其間。
說明	跳遠砂坑貯砂未適當保護，造成PU橡膠粒混雜其間。
．跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。
說明	跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。