廠商提出契約變更(採購契約要項第21點)作業流程

廠商要求契約變更
符合下列情形之一：
契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
因不可抗力原因必須更換。
較契約原標示者更優或對機關更有利。
契約所定技術規格違反本法第26條規定

敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表(如附件)
廠商

審查比較表資料或變更方案
設計、監造單位

核定變更方案是否不低於原契約規定 / 以規格、功能、效益相同或較優者代之： / 1. 不得據以增加契約價金。 / 2. 因而節省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。 / 3. 屬上述第4款情形(較契約原標示者更優或對機關更有利)，而有增加費用之必要，經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，始得增加費用。
機關

否 是
依原契約規定辦理
廠商

變更設計圖說
設計監造單位

雙方合意簽名蓋章 / 完成契約變更
廠商、機關

規格、功能、效益及價格比較表
	廠牌型號	詳細規格	功能	效益	價格
原契約
變更後
比較結果		相同 / 較優 / □ 較差	相同 / 較優 / □ 較差	相同 / 較優 / □ 較差	相同 / 較優 / □ 較差
整體結果	變更後規格與原契約規格 / □ 相同 / □ 較優

施工廠商：

設計監造單位：